沪面冲鸭开发实施计划

上海事业单位面试模拟网站｜从前端 MVP 到后端、数据库、AI 的实施路线

版本：V1.0    日期：2026-06-10

# 1. 项目目标与技术栈

本计划用于指导沪面冲鸭从当前 PRD、架构设计和页面设计图进入实际开发。路线采用先前端可演示闭环，再真实录音，再接后端数据库，再接 DeepSeek AI，最后正式化上线。

前端：React + Vite + TypeScript + Zustand。

后端：NestJS + Prisma。

数据库：PostgreSQL。

文件存储：开发期本地 uploads，正式期阿里云 OSS。

AI：DeepSeek API，由后端代理调用。

录音：MediaRecorder，音频格式 WebM/Opus。

转写：MVP 使用 Web Speech API，正式版预留服务端 ASR。

包管理：pnpm monorepo，同时兼容 npm workspaces。

# 2. 文件结构设计

E:\PG\SHshiyebianmianshimoni
├─ apps
│  ├─ web
│  │  ├─ public\assets
│  │  └─ src
│  │     ├─ app
│  │     ├─ pages
│  │     ├─ components
│  │     ├─ features
│  │     ├─ stores
│  │     ├─ services
│  │     ├─ data
│  │     ├─ types
│  │     ├─ utils
│  │     └─ styles
│  └─ api
│     ├─ src
│     ├─ prisma
│     └─ uploads\audio
├─ packages\shared
├─ docs
├─ assets
├─ design_outputs
├─ architecture_outputs
├─ scripts
└─ 历史代码

# 3. 分阶段实施计划

| 阶段 | 目标 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | 文档、工程和数据准备 | 实施计划 DOCX、docs 归档、monorepo 结构、环境模板、初始题库数据。 |
| Phase 1 | 前端静态原型 | 8 个核心路由、10 张设计图对应 UI、静态题库和自由组题。 |
| Phase 2 | 前端面试流程闭环 | 听题/看题流程、总倒计时、历史记录、复盘页 mock AI。 |
| Phase 3 | 真实录音与前端转写 | MediaRecorder 分段录音、IndexedDB 音频保存、Web Speech 转写。 |
| Phase 4 | 后端与数据库 | NestJS、Prisma、PostgreSQL、Auth/Question/Interview/Upload API。 |
| Phase 5 | DeepSeek AI 接入 | 单题点评、答题思路、整场报告、岗位 AI 生题。 |
| Phase 6 | 正式化与上线准备 | OSS 适配、鉴权、限流、日志、部署说明、会员预留。 |

# 4. 前端模块设计

页面：Login、Home、InterviewSetup、InterviewSession、InterviewReview、QuestionBank、JobProfile、Profile。

Stores：authStore、questionStore、jobProfileStore、interviewStore、historyStore。

Services：apiClient、localStorageService、indexedDbService、recorderService、speechService、mockAiService。

交互规则：只显示总倒计时；听题模式不显示题干；看题展开态不显示考官背景；收起态显示沉浸式背景。

# 5. 后端模块设计

AuthModule：用户名 + 邮箱登录，JWT 预留。

QuestionModule：题库分类树、套题、专属题型。

JobProfileModule：岗位信息保存与读取。

InterviewModule：创建面试、结束面试、历史记录、复盘详情。

AnswerModule：保存题目快照、转写文本、录音元数据。

UploadModule：开发期本地录音上传，正式期 OSS 适配。

AIModule：DeepSeek 调用、Prompt 模板、失败兜底。

MembershipModule：会员功能预留，不进入 MVP。

# 6. 数据库落地计划

| 表名 | 用途 | 关键要求 |
| --- | --- | --- |
| users | 用户基础信息 | email 唯一。 |
| job_profiles | 岗位信息 | 每用户默认一份当前岗位信息。 |
| questions | 标准题库题目 | 支持题型、地区、日期筛选。 |
| question_sets | 套题 | 保存真题套题信息。 |
| question_set_items | 套题题目关系 | 按 sort_order 保证题目顺序。 |
| custom_questions | 我的专属题型 | 单用户最多 10 道。 |
| interviews | 一次面试 | 保存模式、总时长、状态。 |
| interview_answers | 逐题作答 | 必须保存 question_content_snapshot。 |
| audio_files | 录音元数据 | 只保存 URL 和元数据，文件不入库。 |
| ai_reviews | 单题 AI 点评 | 保存评语、思路、优点、不足、建议。 |
| ai_reports | 整场 AI 报告 | 保存总分、维度分、总评。 |
| memberships | 会员预留 | MVP 不启用支付。 |

# 7. API 落地计划

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | 注册用户 |
| POST | /api/auth/login | 登录 |
| GET | /api/auth/me | 当前用户 |
| GET | /api/questions/tree | 题库分类树 |
| GET | /api/questions | 题目查询 |
| GET | /api/question-sets/:id | 套题详情 |
| POST | /api/questions/custom | 新增专属题 |
| PUT | /api/questions/custom/:id | 编辑专属题 |
| DELETE | /api/questions/custom/:id | 删除专属题 |
| GET | /api/job-profile | 获取岗位信息 |
| POST | /api/job-profile | 保存岗位信息 |
| POST | /api/interviews | 创建面试 |
| GET | /api/interviews | 历史记录 |
| GET | /api/interviews/:id | 复盘详情 |
| POST | /api/interviews/:id/answers | 保存单题作答 |
| POST | /api/interviews/:id/finish | 结束面试 |
| POST | /api/uploads/audio | 上传录音 |
| POST | /api/ai/review-answer | 单题 AI 点评 |
| POST | /api/ai/generate-questions | 岗位 AI 生题 |
| POST | /api/ai/generate-report | 整场报告 |

# 8. AI 与录音实现计划

MediaRecorder 每题生成独立 WebM/Opus Blob。

IndexedDB 保存本地音频 Blob，localStorage 保存元数据索引。

Web Speech API 使用 zh-CN 做实时转写，不支持时允许手动编辑。

DeepSeek Prompt 分为单题点评、答题思路、岗位生题、整场报告四类。

DeepSeek 失败不影响录音、转写和历史记录，提供重试。

# 9. 测试计划

页面测试：登录拦截、导航、题库三栏、岗位信息、面试页视觉规则、复盘、个人中心。

流程测试：听题 3 题、看题 3 题、总倒计时自动结束、下一题保存、重新开始确认。

录音测试：授权成功/拒绝、不支持 MediaRecorder、每题分段、播放、空录音、转写失败。

后端测试：注册登录、题库、岗位、创建面试、上传音频、保存作答、查询历史。

AI 测试：DeepSeek 点评、报告、生题、超时、非 JSON、重试、失败兜底。

# 10. 里程碑与验收

| 里程碑 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 1 文档与工程骨架 | 实施计划 Word 完成；monorepo 完成；前后端可启动。 |
| 2 前端静态原型 | 8 个核心页面完成；静态题库可浏览。 |
| 3 前端本地闭环 | 听题/看题流程跑通；本地历史可回看。 |
| 4 录音转写闭环 | 每题录音和转写可用；复盘页可播放。 |
| 5 后端数据库闭环 | NestJS + Prisma + PostgreSQL 接通；录音上传可用。 |
| 6 AI 闭环 | DeepSeek 单题点评、整场报告、岗位生题可用。 |
| 7 测试部署 | 测试环境部署；README 和环境变量完整；核心验收通过。 |

# 11. 风险与默认策略

后端和存储尚未建设：先前端本地闭环，再接 NestJS/PostgreSQL。

Web Speech API 兼容性有限：MVP 支持 Chrome/Edge，失败时允许手动编辑。

音频不适合 localStorage：音频 Blob 用 IndexedDB，本地元数据用 localStorage。

DeepSeek 可能失败或超时：AI 失败不阻塞复盘，提供重试。

真题后续会更新：题库 seed 脚本和表结构支持增量导入。

会员未来可能加入：先预留 memberships 表和模块，不做支付。

旧代码不可靠：新版从 apps 开始，旧代码只参考。